ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Газырского сельского поселения Выселковского района «Информатизация и информационная политика в Газырском сельском поселении Выселковского района»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие информатизации

в Газырском сельском поселении Выселковского района»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие информатизации в Газырском сельском поселении Выселковского района» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Газырского сельского поселе-ния Выселковского района- |
| Участники подпрограммы | Администрация Газырского сельского поселе-ния Выселковского района, поставщики услуг, компьютерной техники и лицензионного прог-раммного обеспечения определяются на осно-вании 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для повышения эффектив-ности муниципального управления в Газыр-ском сельском поселении Выселковского района за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обеспечение постоянного роста качества муни-ципальных услуг на основе создания муници-пальных информационных систем и полноцен-ного обслуживания существующих |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение достоверной и оперативной хозяйственно-экономической информацией для эффективного управления; - дальнейшее развитие условий для реализации мероприятий по защите целостности и сохран-ности информации путём использования лицензионно-чистого и сертифицированного программного обеспечения; - изменение функций человека в процессе управления, сокращении времени на предвари-тельную обработку информации, повышения производительности умственного труда, увели-чение доли творческой составляющей в сфере управления на основе внедрения и использо-вания новых информационных технологий и компьютерной техники; - обеспечение свободного доступа к открытым информационным ресурсам и информации о деятельности органов местного самоуправле-ния, а также регламентного доступа к служеб-ной информации; - совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использо-вания ИКТ, включая использование систем юридически значимого документооборота, систем поддержки принятия решений |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - общее количество обращений (запросов) к официальному сайту Газырского сельского поселения Выселковского района в сети интернет за год; - процент обеспеченности персональными компьютерами сотрудников администрации; - удельный вес современной вычислительной техники; - удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализа-цию подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 3 831,5 тыс. рублей: 2018 год – 722,6 тыс. рублей; 2019 год – 895,0 тыс. рублей; 2020 год – 580,0 тыс. рублей; 2021 год – 628,9 тыс. рублей; 2022 год – 505,0 тыс. рублей; 2023 год – 500,0 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния сферы деятельности,

в рамках которой реализуется подпрограмма

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

К числу основных задач развития информационного общества отнесены:

– формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

– совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;

– повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы администрации Газырского сельского поселения Выселковского района на основе широкомасштабного использования ИКТ.

Сотрудники администрации Газырского сельского поселения Выселковского района обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой.

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт администрации Газырского сельского поселения Выселковского района, на котором размещена и постоянно пополняется информация о деятельности органов местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых в поселении мероприятиях.

Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения.

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы. Потребность в использовании Интернет-ресурсов постоянно возрастает и требуется увеличение скорости доступа к Интернет-ресурсам, что ведет за собой увеличение материальных расходов.

Современное программное обеспечение, используемое администрацией Газырского сельского поселения Выселковского района, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое «моральное» устаревание вычислительной техники.

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью антивирусной защиты данных администрации Газырского сельского поселения Выселковского района, необходимо приобретение лицензионного программного обеспечения (операционные системы, офисные приложения, антивирусные программы).

На балансе администрации Газырского сельского поселения Выселковского района находится 8 действующих единиц вычислительной техники с печатающими устройствами, что требует расходов по содержанию, ремонту и приобретению расходных материалов к ним.

В настоящее время вопросы эффективного использования средств бюджета поселения в достижении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию ИКТ остаются актуальными.

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого метода, который позволит:

– обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета поселения, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;

– проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению органов местного самоуправления;

– обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий.

- Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы

Главными целями Подпрограммы являются:

- создание условий для повышения эффективности муниципального управления в Газырском сельском поселении Выселковского района за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий,

- стимулирование распространения и использования информационных технологий и муниципальных информационных ресурсов в сфере местного самоуправления Газырского сельского поселения Выселковского района.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

– обеспечение формирования и эффективное использование муниципальных информационных ресурсов Газырского сельского поселения Выселковского района на принципах их открытости и доступности для граждан и хозяйствующих субъектов;

– обеспечение на основе конкурсного отбора широкого привлечения поставщиков товаров, работ и услуг для реализации мероприятий подпрограммы;

– формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надежного функционирования;

– повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий;

– формирование и реализация единой политики в области информатизации органов местного самоуправления, совершенствование процессов управления информационными технологиями, оптимизация затрат бюджета Газырского сельского поселения Выселковского района на информационные технологии;

– проведение комплекса мероприятий по обеспечению защиты информации и персональных данных.

Основные принципы, которые положены в основу формирования и реализации Подпрограммы, включают:

– открытость и доступность муниципальных информационных ресурсов, создаваемых в рамках подпрограммы;

– направленность на актуальные информационные потребности населения, организаций и бизнеса, повышение доверия к органам местного самоуправления Газырского сельского поселения Выселковского района;

– последовательность, по этапность и согласованность реализации всех мероприятий подпрограммы.

Достижение целей и задач Подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общее количество обращений (запросов) к официальному сайту Газырского сельского поселения Выселковского района в сети Интернет за год | Обращение | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Обеспеченность персональными компьютерами | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие информатизации в Газырском сельском поселении Выселковского района» реализуется в 2018-2023 годах.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает использование положений, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы – администрация Газырского сельского поселения Выселковского района.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

– осуществляет согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

– формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы;

– несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

– готовит информацию координатору муниципальной программы для ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

– ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы;

– осуществляет иные полномочия.

И.о. начальника общего отдела администрации

Газырского сельского поселения

Выселковского района                                                                        А.В. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие информатизации в Газырском сельском поселении Выселковского района

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Развитие информатизации в Газырском сельском поселении Выселковского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Телекоммуникационные и информаци-онные услуги, включая услуги антиви-русной защиты, электронной почты, электронных справочных систем | 641,6 | 90,0 | 110,0 | 72,9 | 143,7 | 135,0 | 90,0 | Формирование единой среды для взаи-модействия органов местного самоуп-равления, гарантированного уровня безопасности информационных ресур-сов, технологий |
| 2 | Поддержка, администрирование, тех-ническое сопровождение телекомму-никационных и информационных систем, программное обеспечение | 2578,5 | 449,6 | 595,0 | 462,7 | 471,2 | 280,0 | 320,0 | Совершенствование процессов управле-ния, обеспечение рабочих мест пользо-вателей необходимым программным обеспечением |
| 3 | Изготовление сертификатов доступа, электронно-цифровых подписей, при-обретение лицензий | 238,8 | 66,0 | 80,0 | 28,8 | 14,0 | 30,0 | 20,0 | Совершенствование процессов управле-ния, обеспечение доступа в личный кабинеты в различных системах, неиск-лючительные права на программное обеспечение |
| 4 | Приобретение персональных компью-теров, оборудования и комплектующих к нему | 372,6 | 117,0 | 110,0 | 15,6 | - | 60,0 | 70,0 | Совершенствование процессов управле-ния, обеспечение рабочих мест средст-вами вычислительной техники и необ-ходимым высокопроизводительным оборудованием |
|  | ИТОГО | 3831,5 | 722,6 | 895,0 | 580,0 | 628,9 | 505,0 | 500,0 |  |